Механизмы и контроль внесения изменений в программный продукт

- Определение управления изменениями в разработке программного обеспечения. Изменения оформляются в виде запросов (change request). Они связаны с исправлением ошибок, расширением функциональности или адаптацией системы к новым условиям работы. Источником запроса могут быть пользователи ПО, его заказчик или сами разработчики.

- Этапы обработки запроса:

  - Запрос изучается на предмет адекватности и полноты.

  - Оценивается приоритетность, круг пользователей, которые будут затронуты изменениями, объём изменений и компоненты системы, которые необходимо модифицировать.

  - Создаётся план внесения изменений и тесты, позволяющие понять, что модификации произведены корректно. Если тесты проходят удачно, запрос считается выполненным.

- Понятие управления версиями. Системы управления версиями (СУВ) хранят всю историю продуктов разработки: исходных файлов, документации, используемых библиотек и так далее. Главное назначение СУВ — облегчение параллельной работы над приложением: они позволяют автоматически разрешить конфликты, возникающие, когда одни и те же документы меняются несколькими разработчиками.

## Методологии

- Управляемое процессом управление изменениями. Концентрируется на том, как сотрудники, процедуры, методы, оборудование и инструменты интегрируются для достижения конечного результата. Например, инструменты управляемого процессом управления изменениями интегрируются с процессом разработки, а не находятся поверх него как отдельные операции.

- Методологии, подчёркивающие важность чётко регламентированных процессов. Например, модель CMM и стандарт Международной организации по стандартизации ISO 9000.

- Подходы к внедрению изменений. Например, реактивный и проактивный подходы:

  - Реактивный — предполагает реагирование на уже сложившуюся ситуацию, изменения проводятся с отставанием: сначала возникает потребность, которая удовлетворяется через какое-то время.

  - Проактивный — позволяет прогнозировать потребности и развивать систему в соответствии со стратегией бизнеса.

## Инструменты

- Системы контроля версий (СКВ). Позволяют отслеживать историю изменений, возвращаться к предыдущим версиям, сливать изменения из разных источников. Некоторые типы СКВ:

  - Локальные — хранят все изменения и историю проекта на локальном компьютере разработчика.

  - Централизованные — хранят все изменения и историю проекта на центральном сервере.

  - Распределённые — распределяют историю проекта и все изменения между разными копиями репозитория.

- Системы отслеживания проблем. Помогают командам управлять запросами и определять их приоритетность, отслеживать их прогресс. Например, Jira, Trello и Redmine.

- Конвейеры непрерывной интеграции/доставки (CI/CD). Автоматизируют процесс создания, тестирования и развёртывания изменений кода. Например, Jenkins, GitLab CI/CD и CircleCI.

- Интегрированные среды разработки (IDE). Некоторые IDE имеют встроенные инструменты для работы с СКВ, что позволяет разработчикам легко интегрировать их в свой рабочий процесс.