МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем шаблон ТЗ для АИС "Библиотека".

шаблон Технического Задания (ТЗ) для АИС "Библиотека", составленный в соответствии с требованиями МДК.05.01 и адаптированными положениями ГОСТ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание Автоматизированной информационной системы "БиблиоАйс"

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование системы | Автоматизированная информационная система "БиблиоАйс" |
| Условное обозначение | АИС "БиблиоАйс" |
| Наименование предприятия-заказчика | Муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека "Книжный мир" |
| Наименование предприятия-разработчика | [Наименование IT-компании] |
| Основание для разработки | Договор № ______ от "" ________ 20 г. |
| Сроки разработки | Начало: "" ________ 20 г. Окончание: "" ________ 20 г. |
| Перечень документов, на которые ссылается ТЗ | ГОСТ 34.602-89, ГОСТ Р 19.201-78 |

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы
АИС "БиблиоАйс" предназначена для автоматизации основных бизнес-процессов библиотеки, включая:

- Учет библиотечного фонда

- Обслуживание читателей

- Управление книговыдачей

- Формирование регламентированной отчетности

2.2. Цели создания системы

- Повышение эффективности работы сотрудников библиотеки на 40%

- Снижение количества ошибок при учете книжного фонда на 95%

- Сокращение времени обслуживания одного читателя на 50%

- Обеспечение руководства актуальной аналитической информацией

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3.1. Функциональные требования

Подсистема управления каталогом:

- ФР 1.1: Ввод и редактирование информации о книгах (автор, название, ISBN, издательство, год издания, жанр, аннотация, количество экземпляров, место хранения)

- ФР 1.2: Поиск книг по комбинации атрибутов (автор, название, жанр, год издания) с возможностью полнотекстового поиска

- ФР 1.3: Списание книг с указанием причины (утрата, ветхость, моральное устаревание)

Подсистема работы с читателями:

- ФР 2.1: Ведение базы данных читателей (ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, номер читательского билета, дата регистрации)

- ФР 2.2: Оформление выдачи книги читателю с автоматической проверкой лимитов и задолженностей

- ФР 2.3: Оформление возврата книги с расчетом штрафов за просрочку

- ФР 2.4: Учет задолженностей с автоматическим определением просрочки возврата

Подсистема отчетности:

- ФР 3.1: Формирование отчета "Книги, находящиеся на руках" с фильтрацией по читателю и дате выдачи

- ФР 3.2: Формирование отчета "Статистика выдачи по жанрам за период"

- ФР 3.3: Формирование отчета "Активность читателей"

3.2. Нефункциональные требования

Требования к производительности:

- Время отклика системы на любое действие пользователя - не более 3 секунд

- Одновременная работа до 20 пользователей

- Поиск по каталогу из 100 000 записей - не более 5 секунд

Требования к надежности:

- Время безотказной работы - не менее 99,5%

- Автоматическое резервное копирование данных ежедневно в 23:00

- Восстановление системы после сбоя - не более 4 часов

Требования к безопасности:

- Авторизация пользователей по логину и паролю

- Разграничение прав доступа на основе ролей ("Библиотекарь", "Администратор", "Директор")

- Шифрование паролей пользователей

- Ведение журнала аудита критических действий

Требования к эргономике:

- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий специального обучения

- Время обучения сотрудника базовым операциям - не более 2 часов

- Поддержка стандартных сочетаний клавиш

4. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

- Подготовительный этап (10% времени):

  - Обследование предметной области

  - Разработка и согласование ТЗ

  - Проектирование базы данных

- Этап разработки (60% времени):

  - Создание ядра системы

  - Разработка пользовательского интерфейса

  - Реализация функциональных модулей

  - Настройка системы безопасности

- Этап тестирования (20% времени):

  - Модульное тестирование

  - Интеграционное тестирование

  - Пользовательское тестирование

  - Исправление ошибок

- Этап внедрения (10% времени):

  - Установка системы

  - Наполнение тестовыми данными

  - Обучение пользователей

  - Переход на промышленную эксплуатацию

5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

5.1. Виды испытаний:

- Предварительные испытания (проводит разработчик)

- Опытная эксплуатация (продолжительность - 2 недели)

- Приемочные испытания (проводит комиссия из представителей заказчика и разработчика)

5.2. Критерии приемки:

- Выполнение 100% функциональных требований

- Соответствие нефункциональным требованиям

- Отсутствие критических ошибок

- Успешное прохождение опытной эксплуатации

- Полный комплект документации

5.3. Документы для приемки:

- Акт приемочных испытаний

- Протокол испытаний

- Документация на систему

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень разрабатываемой документации:

- Техническое задание

- Проектная документация

- Руководство пользователя

- Руководство администратора

- Программа и методика испытаний

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ожидаемый экономический эффект:

- Снижение затрат на ведение учета на 30%

- Высвобождение 0,5 ставки библиотекаря

- Снижение потерь от утраты книг на 20%

- Повышение удовлетворенности читателей на 40%

Срок окупаемости: 1,5 года

8. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы"

- Федеральный закон № 78-ФЗ "О библиотечном деле"

- Регламенты работы библиотеки "Книжный мир"

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А: Глоссарий терминов
Приложение Б: Модели бизнес-процессов (BPMN)
Приложение В: Концептуальная модель данных (ER-диаграмма)

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
_________________ / [ФИО Директора] /
"" ________ 20 г.

РАЗРАБОТЧИК:
_________________ / [ФИО Руководителя проекта] /
"" ________ 20 г.

Рекомендации по использованию шаблона:

- Заполнение: Замените данные в квадратных скобках на актуальные для вашего проекта

- Детализация: Расширьте раздел функциональных требований при необходимости

- Приложения: Обязательно разработайте и приложите указанные диаграммы и глоссарий

- Согласование: Убедитесь, что все стейкхолдеры согласовали каждый раздел ТЗ

Данный шаблон соответствует требованиям образовательного стандарта и может быть использован для учебных проектов и реальных разработок.