# РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Наименование программы

Полное наименование: «Корпоративная система управления взаимоотношениями с клиентами "AlphaCRM"» Сокращенное наименование: «AlphaCRM»

## 1.2 Основание для разработки

Разработка системы осуществляется на основании:

- Приказа Генерального директора ООО «Альфа-Трейд» № 245 от 15.03.2024 «О внедрении CRM-системы»

- Договора на разработку программного обеспечения № Д-2024-03-001 от 20.03.2024

- Технического задания, утвержденного Протоколом согласования № 1 от 25.03.2024

## 1.3 Наименование организаций

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Трейд» Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Торговая, д. 15 Телефон: +7 (495) 123-45-67 E-mail: info@alpha-trade.ru

Разработчик: ООО «Технологии Будущего» Юридический адрес: 123458, г. Москва, ул. Разработчиков, д. 42 Телефон: +7 (495) 765-43-21 E-mail: dev@future-tech.ru

Ответственные лица: От Заказчика: Иванов Петр Сергеевич, директор по развитию От Разработчика: Сидоров Алексей Владимирович, технический директор

## 1.4 Назначение и цели создания системы

### 1.4.1 Назначение системы

AlphaCRM предназначена для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами в ООО «Альфа-Трейд», включая:

- Централизованный учет информации о клиентах и контактах

- Управление коммерческими предложениями и сделками

- Контроль выполнения задач менеджерами по продажам

- Формирование аналитических отчетов для руководства

- Интеграцию с существующей системой учета 1С:Предприятие

### 1.4.2 Цели создания системы

Стратегические цели:

- Повышение эффективности отдела продаж на 25% в течение года

- Увеличение среднего чека на 15%

- Сокращение времени обработки заявки с 4 до 2 часов

- Улучшение качества обслуживания клиентов (NPS от 8,0)

Тактические цели:

- Автоматизация рутинных операций (учет звонков, ведение клиентской базы)

- Обеспечение единого информационного пространства для менеджеров

- Внедрение системы KPI для сотрудников отдела продаж

- Создание мобильного рабочего места для выездных менеджеров

## 1.5 Краткая характеристика области применения

### 1.5.1 Предметная область

Система охватывает процессы оптовой торговли электронными компонентами:

- Первичный контакт с потенциальными клиентами

- Ведение переговоров и подготовка коммерческих предложений

- Оформление и сопровождение сделок

- Послепродажное обслуживание

- Анализ эффективности продаж

### 1.5.2 Целевая аудитория

Основные пользователи:

- Менеджеры по продажам (25 человек) – работа с клиентами, ведение сделок

- Руководитель отдела продаж (1 человек) – контроль работы менеджеров, планирование

- Директор по продажам (1 человек) – стратегическое планирование, аналитика

- Администратор системы (1 человек) – настройка, поддержка, права доступа

Вторичные пользователи:

- Сотрудники склада – информация о заказах

- Бухгалтерия – финансовые данные по сделкам

- Отдел маркетинга – аналитика по клиентам

### 1.5.3 Технологический контекст

Система должна работать в существующей ИТ-инфраструктуре компании:

- Серверная платформа: Windows Server 2022

- Базы данных: Microsoft SQL Server 2019

- Интеграция с: 1С:Предприятие 8.3, Microsoft Exchange, IP-телефония Yealink

- Клиентские устройства: ПК с Windows 10+, смартфоны iOS/Android

## 1.6 Стадии и этапы разработки

### 1.6.1 Основные стадии:

- Предпроектное обследование (15.03.2024 – 30.03.2024)

- Техническое проектирование (01.04.2024 – 30.04.2024)

- Разработка и тестирование (01.05.2024 – 31.07.2024)

- Внедрение и обучение (01.08.2024 – 31.08.2024)

- Эксплуатация и сопровождение (с 01.09.2024)

### 1.6.2 Ключевые этапы и сроки:

| Этап | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ требований | 15.03 – 30.03 | Техническое задание |
| Проектирование архитектуры | 01.04 – 15.04 | Технический проект |
| Разработка ядра системы | 16.04 – 31.05 | Альфа-версия |
| Интеграционные работы | 01.06 – 15.06 | Бета-версия |
| Тестирование | 16.06 – 15.07 | Отчет о тестировании |
| Пилотное внедрение | 01.08 – 15.08 | Рабочая версия |
| Полное внедрение | 16.08 – 31.08 | Акты приемки |
| Гарантийная поддержка | 01.09 – 28.02.2025 | Мониторинг |

## 1.7 Порядок оформления и предъявления результатов работ

### 1.7.1 Документы для приемки

Разработчик обязан представить следующие документы:

- Техническое задание (настоящий документ)

- Технический проект

- Руководство системного администратора

- Руководство пользователя

- Программная документация (исходный код, комментарии)

- Акты испытаний

- Акт приемки-сдачи работ

### 1.7.2 Форматы документов

- Электронная версия: PDF, DOCX

- Бумажная версия: А4, скрепленная, пронумерованная

- Хранение: Git-репозиторий для исходных текстов

### 1.7.3 Процедура приемки

- Предварительные испытания – разработчиком

- Опытная эксплуатация – группой пользователей (2 недели)

- Приемочные испытания – комиссией заказчика

- Подписание акта – при успешном прохождении испытаний

Разработчики системы: [ФИО, должность, подпись] _______________________

Заказчик системы: [ФИО, должность, подпись] _______________________

Дата составления: «___» ___________ 2024 г.